2010年福建省监理工程师

监理实务

考

试

大

纲

目    录

第一章 建设工程合同管理	1

第一节 合同法律制度与合同管理基本知识	1

第二节 建设工程委托监理合同管理	1

第三节 建设工程施工合同管理	1

第四节 建设工程施工索赔	1

第二章 建设工程进度控制	2

第一节 建设工程进度控制概述	2

第二节 流水施工原理	2

第三节 网络计划技术	2

第四节 实际进度与计划进度比较	2

第五节 建设工程施工阶段的进度控制	2

第三章 建设工程质量控制	3

第一节 建设工程质量责任	3

第二、三、四节 工程施工阶段的质量控制	3

第五节 工程质量问题和质量事故	3

第六节 工程质量验收	3

第四章 建设工程投资控制	4

第一节 建设工程投资控制的概念	4

第二节 建筑安装工程费用的构成	4

第三节 工程计量	4

第四节 工程变更价款的确定	4

第五节 费用索赔控制	4

第六节 工程结算	5

第五章 建设工程安全生产监理	5

第一节 建设工程安全生产监理概述	5

第二节 建设工程安全生产的监理责任及罚则	5

第三节 落实安全生产监理责任相关知识	5

第四节 事故隐患处理及生产安全事故应对程序	6

第六章 案例分析	6

# 第一章 建设工程合同管理

## 第一节 合同法律制度与合同管理基本知识

了解：合同的公证与鉴证，合同的类别，格式条款，缔约过失责任。

熟悉：代理关系，建筑工程一切险，无效合同与可变更、可撤销合同，合同的转让与合同履行的债权债务转移，合同的形式。

掌握：合同法律关系，合同担保，合同争议的解决，要约与承诺，合同的生效、变更与终止，合同履行，违约责任。

## 第二节 建设工程委托监理合同管理

了解：监理人应完成的监理工作，违约责任。

熟悉：合同有效期，监理合同的价款与酬金。

掌握：合同当事人双方的权利义务，合同的生效、变更与终止。

## 第三节 建设工程施工合同管理

了解：施工合同涉及有关各方、施工准备阶段的合同管理。

熟悉：合同文件、施工合同的工期和合同价款、设计变更管理、不可抗力、工程试车、竣工验收和工程保修。

掌握：发包人和承包人的工作、施工进度控制、施工质量控制、支付和结算管理。

## 第四节 建设工程施工索赔

了解：施工索赔的分类。

熟悉：索赔程序。

掌握：工程师对索赔的审查。

# 第二章 建设工程进度控制

## 第一节 建设工程进度控制概述

了解：进度控制的概念、影响进度的因素分析。

掌握：进度控制的措施和主要任务。

熟悉：监理单位的计划系统。

## 第二节 流水施工原理

了解：组织流水施工方式及特点。

掌握：流水施工参数的概念、非节奏流水施工的特点。

熟悉：固定节拍流水施工的特点、加快的成倍节拍流水施工的特点。

## 第三节 网络计划技术

掌握：双代号网络计划时间参数的计算，关键线路、关键工作的确定方法。

熟悉：网络计划的工期优化的方法

## 第四节 实际进度与计划进度比较

掌握： 实际进度与计划进度的比较方法（前锋线比较法 、横道图比较法）。

## 第五节 建设工程施工阶段的进度控制

了解：施工阶段进度控制目标的确定。

掌握：施工阶段进度控制的内容，施工进度计划实施中的检查与调整

熟悉：工程延期事件的处理程序、原则和方法，工程延误的处理。

# 第三章 建设工程质量控制

## 第一节 建设工程质量责任

了解：工程质量及特性，工程质量形成过程及影响因素。

熟悉：质量控制中应遵循的原则，工程监理的质量责任。

## 第二、三、四节 工程施工阶段的质量控制

了解：施工阶段质量控制的系统过程，质量控制点的设置，工程变更的控制。

熟悉：工程施工质量控制的依据及程序，施工单位资质核查。

掌握：对施工承包企业质量管理体系的核查，施工组织设计的审查，分包单位资质的审核确认，进场材料构配件的质量控制，见证取样送检，隐蔽工程验收，质量记录资料的监控，监理施工阶段质量控制的手段。

## 第五节 工程质量问题和质量事故

了解：工程质量问题、工程质量事故和工程质量不合格三者之间的区别，工程质量事故的特点及分类，工程质量问题和工程质量事故的成因，工程质量事故的鉴定验收。

熟悉：工程质量问题和工程质量事故的处理程序

## 第六节 工程质量验收

了解：施工质量验收的有关术语和规定。

熟悉：施工质量验收的层次划分，施工质量不符合要求时的处理。

掌握：检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织，建筑工程节能及分户质量验收的内容、程序和组织。

# 第四章 建设工程投资控制

## 第一节 建设工程投资控制的概念

了解：建设工程投资，建设工程投资的特点，建设工程投资控制的定义及重点。

熟悉：施工阶段投资控制的措施。

掌握：监理人员在工程造价控制方面的职责，施工阶段工程造价控制工作。

## 第二节 建筑安装工程费用的构成

了解：建筑安装工程费用项目组成，措施项目费、其他项目费、规费、税金。

熟悉：分部分项工程费。

## 第三节 工程计量

了解：工程计量的重要性、工程计量的方法。

熟悉：工程计量的程序、工程计量的依据。

## 第四节 工程变更价款的确定

熟悉：项目监理机构对工程变更的管理。

掌握：我国现行工程变更价款的确定方法。

## 第五节 费用索赔控制

了解：承包商向业主的索赔、业主向承包商的索赔。

掌握：索赔费用的计算、项目监理机构处理费用索赔的程序、经济签证的管理。

## 第六节 工程结算

了解：竣工决算。

熟悉：工程价款的主要结算方式，工程预付款，竣工结算。

掌握：工程进度款，安全防护、文明施工措施费用。

# 第五章 建设工程安全生产监理

## 第一节 建设工程安全生产监理概述

了解：建设工程安全生产监理状况

## 第二节 建设工程安全生产的监理责任及罚则

掌握：建设工程安全生产的监理责任及罚则

## 第三节 落实安全生产监理责任相关知识

了解：安全监理细则编制依据。

熟悉：安全监理细则编制内容，应急救援预案体系组成、应急预案内容，熟悉塔式起重机检查要点及相关要求，熟悉施工电梯检查验收要点及相关要求。

掌握：安全监理实施细则编制范围，施工企业资质及安全生产许可证有关规定，安全生产管理机构及专职安全生产管理人员职责和配备规定，安全生产考核合格证有关规定，建筑特种作业人员范围和资格证书管理规定，安全专项施工方案编制范围、专家论证要求、编制内容和审核程序，文明施工措施费组成范围和提取规定，深基坑工程检查验收要点及相关要求，模板工程检查验收要点及相关要求，落地式脚手架检查验收要点及相关要求，悬挑式脚手架检查验收要点及相关要求，临时用电检查验收要点及相关要求。

## 第四节 事故隐患处理及生产安全事故应对程序

了解：事故隐患处理流程，生产安全事故分级及应对程序。

熟悉：事故隐患处理方式，监理通知单及工程暂停令签发。

掌握：事故隐患报告。

# 第六章 案例分析

了解：建设工程风险管理，排列图、因果分析图和直方图中应用，设计概算和施工图预算的编制与审查，投资偏差分析，工程延期时间的确定方法。

熟悉：项目监理机构的建立步骤，组织形式及监理人员职责分工，建设工程安全生产监理工作，建设工程文件档案资料管理，监理合同人双方的权利、义务，建设工程参建各方的质量责任，施工准备、施工过程的质量控制，工程质量问题和质量事故的处理，建筑安装工程费用项目的组成及计算，索赔费用的计算，关键线路和关键工作的确定方法，网络计划中时差的分析和利用，实际进度与计划进度的比较方法，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国招标投标法》。

掌握：监理实施原则和程序，监理规划及细则的编制，建设工程质量、投资、进度控制的程序、内容、任务和措施，施工合同管理，索赔程序及监理工程师对索赔的管理，工程变更的处理，施工阶段质量控制的手段，工程施工质量验收，工程结算，工程变更价款的确定，建设工地文明施工管理，《建设工程质量管理条例》，《建设工程安全生产管理条例》，《建设工程监理规范》。