附件1：

《全国建设工程造价员》资格

证书三级考试大纲

- 《工程造价基础知识》考试大纲

- 工程造价相关法规与制定

1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度；

2、了解工程造价咨询企业管理制度；

3、熟悉造价员管理制度和造价工程师执业资格制度。

- 建设工程项目管理

1、了解建设工程项目管理的组成、分类和程序；

2、了解建设工程项目建设管理的目标、类型和任务；

3、熟悉建设工程的成本管理内容；

4、了解建设工程项目风险管理的基本内容。

- 建设工程合同管理

1、了解建设工程合同类型及其主要内容；

2、了解建设工程施工合同的类型及其选择；

3、熟悉建设工程施工合同工程造价相关内容与条款；

4、了解建设工程总承包合同及分包合同订立与履行的基本原则；

5、掌握工程造价咨询合同的全部内容。

- 建设工程造价的构成

1、熟悉工程造价的含义与特点；

2、熟悉我国建设工程造价的构成；

3、熟悉设备及工器具购置费的构成；

4、熟悉建筑工程费、安装工程费的构成；

5、熟悉工程建设其他费用的构成；

6、熟悉预备费的构成；

7、熟悉建设期间利息的计算。

- 建设工程造价计价方法和依据

1、熟悉工程造价计价方法和特点；

2、熟悉工程造价计价依据的分类与作用；

3、了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法；

4、了解人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；

5、了解建筑安装工程费用定额的组成，熟悉建筑安装工程费用定额使用；

6、熟悉预算定额、概算定额项目单价的编制方法。

7、了解工程造价资料积累的内容、方法及应用。

- 决策和设计阶段的工程造价的确定与控制

1、了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素；

2、了解可行行研究报告主要内容和作用；

3、熟悉投资估算的编制方法；

4、熟悉设计概算的编制方法；

5、熟悉施工图预算的编制方法；

6、了解方案比选、优化设计、限额设计的基本方法。

- 建设工程项目招投标与合同价款的确定

1、了解建设项目工程招标投标程序；

2、了解施工招标文件的组成与内容；

3、熟悉建设工程量清单计价构成与计价方法；

4、掌握建设工程招标工程量清单的编制；

5、掌握建设工程招标控制价的编制；

6、掌握建设工程投标报价的编制；

7、了解建设工程施工合同价款的约定方法；

8、了解设备、材料采购招投标及合同价款的约定方法。

- 施工阶段工程造价的控制与调整

1、了解施工预算的概念与成本控制；

2、熟悉合同预付款的确定和支付、抵扣的方法；

3、掌握工程计量和进度款的支付方法；

4、熟悉工程变更的处理原则、合同价款的调整方法；

5、了解工程索赔的概念、处理原则和依据；

6、掌握工程结算的编制和审核。

- 竣工决算的编制与保修费用的处理

1、了解竣工验收报告的组成；

2、了解竣工决算的内容及编制方法；

3、了解新增资产价值的确定方法。

第二部分  《工程计量与计价实务》考试大纲

- 专业基础知识

- 了解××工程的分类、组成及构造；

- 了解××工程常用材料的分类、基本性能及用途；

- 了解××工程主要施工工艺与方法；

- 了解××工程常用施工机械的分类与适用范围；

- 了解××工程施工组织设计的编制原理与方法；

- 了解××工程相关标准规范的基本内容。

- 工程量计算

1、熟悉××工程识图；

2、熟悉××工程及常用材料图例；

3、掌握××工程的工程量清单项目划分和工程量计算；

4、了解计算机辅助工程量计算方法。

- 工程量清单的编制

1、熟悉××工程工程量清单的内容；

2、掌握××工程分部分项工程工程量清单的编制；

3、熟悉××工程措施项目清单的编制；

4、熟悉××工程其他项目清单的编制；

5、熟悉××工程规费清单的编制；

6、熟悉××工程税金清单的编制。

- 工程计价

- 掌握××工程分部分项工程量清单项目综合单价的确定方法；

- 掌握××措施项目清单的计价方法；

- 掌握××其他项目清单的计价方法；

- 掌握××规费项目清单的计价方法；

- 掌握××税金项目清单的计价方法；

- 了解计算机在工程计价中的应用。