赵县永通路改造工程东段(B标段)工程施工招标

招 标 文 件

项目编号：ZDHZB-200501006-B

项 目 名 称: 赵县永通路改造工程东段(B标段)

招   标   人: 赵县城建投资有限公司

法定代表人或

其委托代理人:   李瑞林

招标代理机构: 河北真德惠招标代理有限公司

法定代表人或

其委托代理人:   陈锁同

日  期：2005年10月8日

## 总    目    录

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同主要条款

第三章  工程量清单

第四章  投标文件格式

第五章  评标办法和标准

## 第一章  投标须知及投标须知前附表

### 目    录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标、评标和定标

（六）合同的授予

### 一、投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 河北省赵县永通路改造工程东段(B标段) |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 赵县永通路 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 安济大道至升华街，长2126.94米 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料(材料试验费包含在报价中) |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 路基、路面、道路绿化及路灯、排水管道、入地管线等图纸所含内容，详见工程量清单 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 2005年11月1日计划开工，2006年5月31日计划竣工，施工总工期：210日历天 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹，已落实 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | 市政公用工程二级及其以上资质 |
| 10 | 12.1 | 工程计价方式 | 工程量清单计价 注：雨水工程、污水、道路工程、路灯需要分别单独报价，最后以四部分合价作为投标总价 |

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 14.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 15.1 | 投标保证金额 | 不少于投标总价的1.5%或10万元； |
| 13 | 5.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘，预先和建设单位联系 |
| 14 | 16.1 | 投标文件份数 | 一份正本，四份副本 |
| 15 | 19.1 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 收件人：河北真德惠招标代理有限公司，地点:赵县建设工程交易中心(赵县永通路8号,建设局院内) 时间:2005年10月28日9时30分 |
| 16 | 23.1 | 开标 | 开标时间:2005年10月28日9时30分 地点:赵县建设工程交易中心(赵县永通路8号,建设局院内) |
| 17 | 33.4 | 评标方法及标准 | 见附表 |
| 18 |  | 联系方式 | 河北真德惠招标代理有限公司(地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场C-1-2702) 开户银行：交通银行裕西营业部 帐号：131080170018160001211 联系人：陈锁同 电话：0311-85288911 传真：0311-85288387 E-mail:wood_99@sina.com |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项 。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项 。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

##### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2 投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.3由两个以上的施工企业组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时,除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：

4.3.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力；

4.3.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

4.3.3联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4.3.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

4.3.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

4.3.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

4.3.7 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

##### 5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第13项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同主要条款

第三章  合同文件格式

第四章  技术规范

第五章  图纸

第六章  工程量清单

第七章  投标文件格式

第八章  评标方法和标准

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

##### 8、招标文件的澄清或者修改

8.1投标人若对招标文件有任何疑问的，应当在招标文件发出之日起3日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至河北真德惠招标代理有限公司(地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场C-1-2702室)。

8.2招标文件发出后，在提交投标文件截至时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清和修改。

8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截至时间15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后5日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

##### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 10、投标文件的组成

10.1 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

10.2投标函部分主要包括下列内容：

10.2.1法定代表人身份证明书；

10.2.2投标文件授权委托书；

10.2.3投标函；

10.2.4投标函附录；

10.2.5投标保证金收据；

10.2.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料

10.3 商务部分主要包括下列内容：

(1) 投标报价说明；

(2) 投标总价；

(3) 工程项目总价表；

(4) 单项工程费汇总表；

(5) 单位工程费汇总表；

(6) 分部分项工程量清单计价表；

(7) 措施项目报价表；

(8) 其他项目清单计价表；

(9) 零星工作项目计价表。

工程量清单填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序和格式填写盖章，否则该投标文件将按无效处理。投标人除编写工程量清单报价外，还应提供工程量清单填报内容、顺序、格式完全一样的光盘一套，否则按无效处理。

10.4技术部分主要包括下列内容：

10.4.1施工组织设计

(1)施工总平面布置图

(2)主要施工方法；

(3)工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划；

(4)劳动力安排计划及劳务分包情况表；

(5)确保工程质量的技术组织措施；

(6)确保安全生产的技术组织措施；

(7)确保工期的技术组织措施；

(8)确保文明施工的技术组织措施；

(9)施工总进度表或施工网络图；

(10)扬尘治理措施；

(11)项目班子组成情况；

(12)雨季施工方案及保证措施；

10.4.2项目管理机构配备情况

(1)项目管理机构配备情况表；

(2)项目经理简历表；

(3)项目技术负责人简历表；

(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料。

10.4.3拟分包项目情况表。

##### 11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 12、投标报价

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式。

12.2投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

12.3本工程量清单计价，应依据GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》计价。

12.4本工程量清单采用综合单价计价；

12.5投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；

12.6除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.7工程量计价包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；

12.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.9工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》规定核算，由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。

12.10投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总和，除非有计算错误按本招标文件第28条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价或拒不接收修正的投标报价将按废标处理。

##### 13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 15、投标保证金

15.1投标人应在2005年10月26日16时30分之前，按有关规定提交本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按要求提交投标保证金；

15.2.1投标保证金

(1) 银行汇票；

(2) 支票；

(3) 现金。

15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件要求而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金，在招标人与中标人按本须知第32条规定签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息），但因合同签订问题导致投标保证金退还推迟时，最迟将在本须知第14条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7日内予以退还（不计利息）。

15.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第32条规定与招标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

15.6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

15.6.2投标人的投标文件有施工组织设计雷同或串通投标、陪标行为的；

15.6.3投标人拒绝按本须知第28条规定修正标价；

15.6.4中标人拒绝在规定期限内签订合同协议或招标人要求提交履约保证金而拒绝提交的。

##### 16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表第14项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面或扉页的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人授权委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴。法人授权委托书及被授权委托人身份证原件在开标时提交招标人验证。法人授权委托书格式、盖章及内容均应符合要求，否则法人授权委托书无效，该投标人投标文件按无效处理。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人法人单位公章。

#### （四）投标文件的提交

##### 17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将所有投标文件清楚的标明“正本”或“副本”；

17.2在投标文件密封袋上应：

17.2.1写明招标人名称；

17.2.2注明下列识别标志：

(1)招标工程项目编号；

(2)工程名称；

(3)标段；

(4)2005年10月28日9时30分开标，此时间以前不得开封。

17.3除了按本须知第17.1款和第17.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第20条规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.4如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.5所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人法人单位公章。

##### 18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 开标当天投标人应携带本企业法人营业执照、资质等级证书、河北省投标信用手册、安全生产许可证、项目经理证等原件。

##### 19、投标文件提交的截止时间

19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第15项规定。

19.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

##### 20、迟交的投标文件

20.1 招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在补充、修改投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### （五）开标、评标和定标

##### 22、投标文件的有效性

22.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，该投标文件按无效处理：

22.1.1投标文件逾期送达的或者是未送达指定地点的；

22.1.2未按照招标文件的要求加盖密封章的；

22.1.3投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

22.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

22.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

22.2.1投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

22.2.2施工组织设计未制定扬尘治理措施的；

22.2.3组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

22.2.4投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

22.2.5投标报价文件无加盖造价工程师执业专用章或预算员资格专用章的；

22.2.6拒绝接受按第28条原则修正投标报价的；

22.2.7投标文件未实质上响应招标文件的。

##### 23、开标

23.1招标人按本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23.3 开标程序：

23.3.1 开标由招标人主持；

23.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

23.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

23.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

23.5 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 24、评标委员会与评标

24.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 25、评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 26、投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 27、投标文件的初步评审

27.1 开标后，经招标人审查只有有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

27.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.1.3清单应按中华人民共和国国家标准GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》中第28页第5.2.3项填写，否则按计价规范修正。

28.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

##### 29、投标文件的评审、比较和否决

29.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

29.2 在评审过程中,评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3 评标委员会依据本须知前附表第17项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标人。

29.4 评标方法和标准和定标(见第五章)

29.4 .1 综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计，用综合评标的方法，评出中标人；

29.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

#### （六）合同的授予

##### 30、合同授予标准

30.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第29.3款所确定的中标人。

##### 31、中标通知书

31.1 中标人确定后，招标人将于15日内向赵县建筑工程招标办公室提交施工招标情况的书面报告。

32.2中标结果公示三天后，招标人向中标人发放中标通知书。招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

##### 32、合同协议书的签订

32.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 招标人如不按本投标须知第32.1款的规定与中标人订立合同，除双倍返还投标保证金外，还将除以中标价的赔偿金。

32.3 中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

##### 33、其他

## 第二章  合同主要条款

### 一、合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

3、合同工期

开工日期：      年      月      日

竣工日期：      年      月      日

合同工期总日历天数              天。

4、质量标准

工程质量标准：		合格

5、合同价款

金额（大写）：                     元（人民币）

￥：                         元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程量报价清单

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：        年        月         日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                             后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地          址：   	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电          话：   	电        话：

传          真：  	传        真：

开  户  银  行：	开  户  银  行：

帐          号：	帐          号：

邮  政  编  码：     	邮  政  编  码：

### 二、分包

中标人可根据工程实际情况会同招标人对非主体工程进行分包：未经招标人同意中标人不得进行分包。

### 三、材料供应

1、所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有出厂合格证与质量检测报告。

2、所有的材料在使用前必须征得监理单位和招标人的共同认可。未经认可不得使用。

### 四、承包方式

本工程承包方式：包工包料

### 五、工程款拨付与结算方式

施工方进场后，7日内甲方预付合同总价的10%作为本工程预付款，施工方每月25日前向招标人和监理单位申报当月完成工程量，招标人依据形象进度分期付款，全部工程竣工后，付至合同价款的70%(含10%预付款)后不再支付，竣工验收后一年内付清剩余合同价款的30%。

### 六、工程质量

1、中标人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查和监督；

2、工程竣工验收一个月内，中标人负责将竣工资料(含分包工程资料)整理成册，一式两份送交招标人；

3、工程保修办法执行国务院[2000]279号令《建设工程质量管理条例》；

4、其他按现行有关规定执行。

### 七、其他

本合同专用条款、通用条款，参照“建设工程施工合同示范文本”(GF-1999-0201)合同双方协商执行。

## 第三章  工程量清单(另附)

### 目    录

一、工程量清单说明

二、总说明

三、分部分项工程量清单表

四、措施项目清单

五、其他项目清单

六、零星工作项目表

工程

工程量清单

招标人：                       (单位盖章)

法定代表人：                   (盖章)

中介机构：                     (单位盖章)

法定代表人：                   (盖章)

造价工程师

及注册证号：                   (盖执业专用章)

编制时间：

### 一、工程量清单说明

1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。

2、本工程量清单是依据GB50500-2003《建筑工程工程量清单计价规范》工程量计算规则编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

3、本工程量清单应与投标须知、合同条款、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。

4、

### 二、总说明

工程名称：                                        第    页共    页

### 三、分部分项工程量清单表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、措施项目清单

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

### 五、其他项目清单

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

### 六、零星工作项目计价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |

## 第四章  投标文件格式

目    录

1、投标文件投标函部分

2、投标文件商务部分

3、投标文件技术部分

工程施工招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	 	投标文件投标函部分

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人：            		          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的        （姓名及职务）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加            (招标人)的             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

单位：                地址：              职务：

身份证号码：                            ___        ___

委托单位：                                    （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

有效期：     年     月     日至     年     月     日

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 函

致：

1、根据已收到的项目编号为       的               工程      标段施工的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经踏勘项目现场和研究工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的总价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方提交的投标文件为：正本一份，副本四份。

4、一旦我方中标，我方保证在     天(日历日)内竣工并移交整个工程，工程质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交         履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人：                       （签字或盖章）

邮政编码：	        	电话：	   	 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

工程施工招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	 	投标文件商务部分

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人            		          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

工程

工程量清单报价表

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人            		          （签字或盖章）

造价工程师

或预算员专用章

编制时间：

### 目    录

一、投标报价说明

二、投标总价

三、工程项目总价表

四、单项工程费汇总表

五、单位工程费汇总表

六、分部分项工程量清单计价表

七、措施项目报价表

八、其他项目清单计价表

九、零星工作项目计价表

### 一、投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为人民币。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

### 二、投标总价

建设单位：

工程名称：

投标总价(小写)：

(大写)：

投标人：                                        (单位签字或盖章)

法定代表人：                                          (签字盖章)

编制时间：

### 三、工程项目总价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

### 四、单项工程费汇总表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

### 五、单位工程费汇总表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 总计 |  |

### 六、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

### 七、措施项目报价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

### 八、其他项目清单计价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
|  | 合计 |  |

### 九、零星工作项目计价表

工程名称：                                         第    页共    页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工程施工招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	 	投标文件技术部分

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人            		          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目    录

一、施工组织设计

二、管理机构配备情况

三、拟分包项目情况表

### 一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

#### 拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （2）劳动力计划表

工程名称：                                                    单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### （4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

#### （5）临时用地表

工程名称：

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

### 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### （1）项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  | 工程质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  |  | 工程质量 |

### （4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

### 三、拟分包项目情况表

工程名称：

| 分包人名称 |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主 要 内 容 |  | 预计造价（万元） |  | 备注 |  |

## 第五章  评标办法和标准

一、评标定标原则

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标组织

评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由建设单位代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二，与投标单位有利害关系的专家不能担任评委。

三、评标内容

1、投标报价；2、施工组织设计或施工方案。

四、评标程序

1、评委首先按招标文件要求对各投标人的投标文件进行符合性评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件可进入下一步评审。

2、评标委员会将确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，如有错误，则按照招标文件投标须知第28条规定对其进行修正。

3、评委对各投标人的施工组织设计(或施工方案)中各企业的保证工程质量、安全、进度的措施进行审查。评委如有疑问，将提出质询，投标人答疑，澄清有关问题。

4、根据投标文件审核结果及质询答疑情况，依据招标文件及有关规定对投标文件进行校核，对施工组织设计(或施工方案)打分。

5、同时根据招标文件所确定的评标办法计算投标报价得分。

6、汇总得分(投标人总得分为施工组织设计得分+投标总报价得分)，写出书面评标报告，依据得分高低顺序确定得分最高的投标人为中标人。

7、招标人将评委会书面评标报告和中标通知书报招标投标监督机关备案。

8、向中标人发放中标通知书。

9、招标人向中标人发放中标通知书后，得分最高的中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，招标人可以确定得分第二的投标人为中标人。得分第二的投标人因同样原因不能签定合同的，招标人可以确定得分第三的投标人为中标人。

附录：

1、投标报价(70分)

综 合 评 议 标 准

| 序号 | 项目 | 最高分 | 评议标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 70 | 在所有有效报价中次低价得满分70分，最低价 得60分,高于次低价一个百分点减2分,减完为止。 |

说明：

经评审的投标报价在建设单位拦标价100%—87%范围内的报价为有效评审报价, 超出此范围的报价为无效报价，如所有投标单位的报价均超出此范围，则招标失败。

建设单位最高限价为800万元(于开标截至日前15天公布)。

明显不合理的经评审的投标报价按废标处理。

2、施工组织设计或施工方案(30分)

| 序号 | 项目 | 评议标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工部署及平面布置(3分) | 科学合理 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 可行 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 欠合理 1.5—2.0分 |  |
| 2 | 施工方案及主要技术措施(3分) | 科学合理 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 可行 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 欠合理 1.5—2.0分 |  |
| 3 | 施工工期、施工进度计划及工期保证措施(4分) | 科学合理 3.6—4.0分 |  |
|  |  | 可行 3.1—3.5分 |  |
|  |  | 欠合理 2.0—3.0分 |  |
| 4 | 质量目标及保证措施(3分) | 措施得力 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 措施一般 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 措施欠得力 1.5—2.0分 |  |
| 5 | 安全生产和文明施工措施(3分) | 措施得力 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 措施一般 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 措施欠得力 1.5—2.0分 |  |
| 6 | 防尘治理措施(3分) | 措施得力 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 措施一般 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 措施欠得力 1.5—2.0分 |  |
| 7 | 雨季施工保证措施(3分) | 措施得力 2.6—3.0分 |  |
|  |  | 措施一般 2.1—2.5分 |  |
|  |  | 措施欠得力 1.5—2.0分 |  |
| 8 | 项目班子组成情况(4分) 注：本项须提供项目经理证、职称证、上岗证原件 | 一级项目经理、技术负责人高工3分 |  |
|  |  | 一级项目经理、技术负责人工程师2分 二级项目经理、技术负责人高工2分 |  |
|  |  | 二级项目经理、技术负责人工程师1分 |  |
|  |  | 统计员、质检员、安全员、材料员齐全得1分，缺一岗位人员减0.5分，减完为止 |  |
| 9 | 施工机械的配备和施工人员配备(4分) | 配备足够的施工机械，采用砼搅拌站的得4分 |  |
|  |  | 配备足够的施工机械，采用滚筒式搅拌机的得1分 |  |
|  |  | 其它得0分 |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：1、以上各项中凡缺项的得零分；2、得分保留一位小数。

评委签字：